Договор о подключении (технологическом присоединении)

к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения №

г. Иркутск                                                                                  			     		«  » __________2014 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Винарского Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска» (МУП «УКС города Иркутска»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Савченко Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

Термины и определения, применяемые в настоящем Договоре

Ресурсы – вода, используемая для предоставления Исполнителем услуг по водоснабжению и/или водоотведению.

Централизованные системы водоснабжения и водоотведения - совокупность эксплуатируемых Исполнителем производственных, имущественных объектов, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой, расположенных (полностью или частично) в границах города Иркутска и предназначенных для нужд потребителей города Иркутска

Условия подключения – перечень технических мероприятий, выполнение которых Заказчиком обеспечит технологическую возможность подключения (технологического присоединения) им создаваемого (реконструируемого) либо построенного, но не подключённого объекта капитального строительства (здания, строения, сооружения, иного объекта) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Точка подключения - место соединения централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения создаваемого (реконструируемого) либо построенного, но не подключённого объекта капитального строительства (здания, строения, сооружения, иного объекта) к  централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

Подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения – процесс, дающий возможность осуществления присоединения создаваемого (реконструируемого) либо построенного, но не подключённого объекта капитального строительства (здания, строения, сооружения, иного объекта) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

Тариф на подключение – ценовая ставка, формирующая плату Заказчика за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения создаваемого (реконструируемого) либо построенного, но не подключённого объекта капитального строительства (здания, строения, сооружения, иного объекта).

Плата за подключение - плата, которую вносит Заказчик, в случае, если присоединение создаваемого (реконструируемого) им либо построенного, но не подключённого объекта капитального строительства (здания, строения, сооружения, иного объекта) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения влечёт за собой увеличение мощности и/или пропускной способности централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения.

Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется выполнить действия по подготовке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) объекта (далее – Объект) «Многоквартирный жилой дом с административными помещениями», принадлежащего Заказчику на праве аренды на основании Договора аренды земельного участка от 16.12.2013 с целевым назначением: под многоквартирный дом на земельном участке на  котором планируется строительство подключаемого объекта, площадью 4333 кв. метров, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера, 10/1  и подключить его к эксплуатируемым Исполнителем централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, а Заказчик  обязуется выполнить  действия по подготовке Объекта к подключению (технологическому присоединению) к эксплуатируемым  Исполнителем  централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения и внести плату за подключение (технологическое присоединение) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Настоящий Договор подтверждает намерения Заказчика, выраженные в заявке на подключение (технологическое присоединение) от «24» января 2014 г. №021-06-175/4 и зарегистрированный у Заказчика «27» января 2014 г. № В-14-00760.

1.3. Размер нагрузки ресурса, потребляемого Объектом, который обязан обеспечить Исполнитель в точке/точках подключения составляет: по водоснабжению – 7,98 м3/час, по водоотведению  -  7,98 м3/час, по очистке сточных вод – 7,98 м3/час.

- В случае, если Исполнителем будет установлено превышение Объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Договора, заявленной нагрузки, Заказчик в течение 45 календарных дней с момента получения уведомления Исполнителя об этом заключает с Исполнителем дополнительное соглашение к настоящему Договору, предусматривающее изменение размера нагрузки ресурса, установленного п. 1.3. настоящего Договора и вносит Исполнителю плату за подключение (технологическое присоединение) превышаемой заявленной нагрузки по тарифу, действующему на момент оплаты.

1.4. При заключении и исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе:

- федеральным законом от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ (редакция от 31.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Срок подключения Объекта

2.1. Срок подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в течение срока действия настоящих условий подключения,  при условии выполнения Заказчиком Условий подключения выданных Исполнителем на Объект (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – Условия подключения), а также иных обязательств, предусмотренных настоящим Договором и п. 4. Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

2.2. В случае если в процессе строительства Объекта Заказчиком будет превышен срок действия Условий подключения, указанный срок продлевается по согласованию с Исполнителем на основании обращения Заказчика, в соответствии с п. 4.2.4. настоящего Договора.

3. Порядок и условия обеспечения подключения (технологического присоединения) Объекта

3.1. Для подключения (технологического  присоединения) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения Заказчик обязан выполнить Условия подключения.

3.2. Исполнитель осуществляет проверку выполнения Заказчиком Условий подключения путём:

3.2.1. согласования раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» проектной документации на Объект с выдачей разрешения на выполнение работ по исполнению Условий подключения.

3.2.2. надзора за выполнением мероприятий по подключению (технологическому присоединению) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, в том числе:

- осмотра проложенных сетей водоснабжения и/или водоотведения в открытой траншее с составлением акта приёмки скрытых работ;

- приёма в эксплуатацию узла (прибора) учёта ресурсов с составлением акта о приёмке в эксплуатацию узла (прибора) учёта ресурсов;

- приёма готовности водопроводных сетей и сооружений после промывки и дезинфекции Заказчиком с составлением акта о промывке;

- выдачи разрешения на осуществление фактического присоединения (врезки) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения с оформлением акта об исполнении Условий подключения и разрешении осуществления фактического присоединения (врезки) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

3.3. Заказчик не позднее 14 дней после выполнения Условий подключения письменно уведомляет Исполнителя о выполнении мероприятий, предусмотренных Условиями подключения.

3.4. Исполнитель в течение 10 дней с момента получения от Заказчика уведомления о выполнении Заказчиком мероприятий, предусмотренных Условиями подключения, осуществляет проверку выполнения Заказчиком Условий подключения. При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о дате и времени осуществления проверки, но не позднее чем за 3 дня до её проведения.

3.5. Заказчик, извещенный о дате и времени осуществления проверки, предусмотренной п. 3.4. настоящего Договора, направляет своего представителя с надлежаще оформленными полномочиями для участия в проверке выполнения Условий подключения и составления соответствующего Акта о готовности внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей и оборудования Объекта  для подключения к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

3.6. В случае если при проверке выполнения мероприятий, предусмотренных Условиями подключения будет выявлено, что Условия подключения выполнены не в полном объёме и/или с нарушениями (недоработками), Стороны составляют акт, в котором отражаются выявленные нарушения (недоработки), сроки для их устранения, а также дата и время проведения повторной проверки. При этом, если выявленные нарушения (недоработки) не могут быть устранены Заказчиком в пределах срока, установленного п.5.1.1.настоящего Договора, то такой срок может быть продлён Сторонами не более чем на  3 месяца, путём оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.7. После подписания Сторонами  Акта о готовности  Объекта для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, Исполнитель осуществляет выдачу Заказчику документа о технической готовности сетей и сооружений централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения установленной формы для предоставления в уполномоченный государственный орган.

3.8. После выполнения Заказчиком Условий подключения, Исполнитель выдаёт Заказчику разрешение на осуществление фактического присоединения (врезки) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

3.9. После исполнения Сторонами условий настоящего Договора в части выполнения мероприятий, необходимых для присоединения Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, и проверке Сторонами выполнения этих мероприятий, а также фактического осуществления присоединения (врезки) Исполнитель и Заказчик подписывают Акт о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

3.10. В случае выполнения Исполнителем обязательств по осуществлению мероприятий по подводке централизованных систем водоснабжения и/или водоотведения к точке/точкам подключения (технологического присоединения) и/или завершения выполнения Исполнителем действий по подготовке централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения к подключению Объекта, в том числе ранее срока, указанного в пункте 4.1.1. настоящего Договора, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по подготовке Объекта к подключению (технологическому присоединению), Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения к подключению (технологическому присоединению) и приглашает Заказчика провести технический осмотр сетей в точке/точках подключения для подписания Акта технического освидетельствования точки подключения (технологического присоединения), с целью освидетельствования точки подключения (технологического присоединения) и возможности Исполнителя предоставить Заказчику услуги водоснабжения и водоотведения.

3.11. При отказе или уклонении Заказчика от подписания Акта технического освидетельствования точки подключения (технологического присоединения), Исполнитель подписывает такой акт в одностороннем порядке, указывает причину отсутствия в акте подписи Заказчика и второй экземпляр акта направляет в адрес Заказчика. Такой акт обязателен для обеих Сторон и является документом, подтверждающим фактическое и полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется:

4.1.1. выполнить мероприятия до границ земельного участка Заказчика, на котором располагается Объект капитального строительства, мероприятия (в том числе технические) по увеличению пропускной способности  и /или увеличению мощности централизованной системы водоснабжения и/или водоотведения и мероприятия по фактическому присоединению Объекта к централизованной системе водоснабжения и/или водоотведения включённые в Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод города Иркутска на 2011-2015 годы», утверждённую Решением Городской Думы от 26.12.2011 №005-20-290460/1 в соответствии с  Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения – Приложением № 2 к настоящему Договору.

Срок осуществления Исполнителем указанных мероприятий составляет не более 18 месяцев с даты заключения настоящего Договора и истекает 12 августа 2015.

4.1.2. рассмотреть предложения Заказчика по изменению сроков подключения Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения  эксплуатируемым Исполнителем и направить ответ в течение  15 дней с момента получения соответствующего письменного предложения Заказчика;

4.1.3. в связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и/или физическому лицу рассмотреть предложение Заказчика о замене контрагента Исполнителя по настоящему Договору;

4.1.4. в течение  3 дней с момента установления факта невозможности подключения (технологического присоединения)  Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, уведомить Заказчика о причинах, повлекших невозможность подключения (технологического присоединения), и планируемых сроках подключения (технологического присоединения) Объекта;

4.2. По настоящему Договору Исполнитель вправе:

4.2.1. приостановить выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению)  Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в случае нарушения Заказчиком сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединение), установленных п.6.3. настоящего Договора;

4.2.2. приостановить выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению)  Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в случае нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.п. 5.1.1. - 5.1.5 настоящего Договора.

4.2.3. в случае письменного обращения Заказчика с просьбой изменить размер нагрузки ресурса, установленный п. 1.3. настоящего Договора, в течение 15 дней рассмотреть указанное обращение и, при наличии технических возможностей, представить для подписания Заказчиком дополнительное соглашение к настоящему Договору, с перерасчётом платы за подключение (технологическое присоединение) Объекта либо при отсутствии технических возможностей, представить Заказчику мотивированный отказ от  изменения  заявленного размера нагрузки ресурса;

4.2.4. согласовать на основании письменного обращения Заказчика продление срока действия Условий подключения, в случае если в процессе строительства или реконструкции Объекта Заказчиком будет превышен срок их действия;

4.2.5. участвовать в приёмке скрытых работ по укладке сети водоснабжения и/или водоотведения в открытой траншее от Объекта до точки/точек подключения в порядке, предусмотренном пп. 3.2.2. п. 3.2. настоящего Договора;

4.2.6. изменить дату подключения Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения на более позднюю, без изменения сроков внесения платы за подключение (технологическое присоединения), если Заказчик не предоставил Исполнителю в установленные настоящим Договором сроки возможность осуществить следующие действия:

- проверку готовности внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей и оборудования Объекта к подключению (технологическому присоединению) и приёму ресурсов;

- опломбирование установленных приборов (узлов) учёта ресурсов, а также кранов и задвижек на их обводах.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. По настоящему Договору, Заказчик обязуется:

5.1.1. выполнить следующие мероприятия (в том числе технические) по подключению (технологическому присоединению) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения:

а) в соответствии с Условиями подключения разработать проектную документацию  на  строительство  сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки/точек подключения до Объекта и обеспечить её утверждение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными нормативными правовыми актами города Иркутска. Отступления от Условий подключения, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с Исполнителем и соответствующему отражению в настоящем Договоре;

б) осуществить строительство с предъявлением скрытых работ представителям Исполнителя и подписанием соответствующих актов сетей водоснабжения и/или водоотведения до точки/точек подключения (технологического присоединения) в соответствии с Условиями подключения и Перечнем мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения – Приложением №2 к настоящему Договору;

Готовность Объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения эксплуатируемым Исполнителем должна быть подтверждена письменным уведомлением Исполнителя с приложением Заказчиком соответствующих документов (исполнительной топографической съёмки, сертификатов на трубы и использованные материалы, и иную документацию в соответствии с требованиями п. 3.5 СНиП  3.01.04-87), а также документации по выполнению Условий подключения.

5.1.2. предъявить к осмотру в открытой траншее проложенные сети водоснабжения и водоотведения для составления соответствующих актов приёмки скрытых работ на Объекте, заранее уведомив Исполнителя в срок, установленный п.3.3 настоящего Договора;

5.1.3. приобрести и обустроить в точке/точках подключения узлы (приборы) учёта ресурсов и в срок, установленный  п. 5.1.1. настоящего Договора,  предъявить к осмотру и приёмке в эксплуатацию приборы (узлы) учёта ресурсов,  для установления пломб на указанных приборах (узлах) учёта ресурсов, а так же кранах и задвижках на их обводах и осуществить сдачу в эксплуатацию узла учёта;

5.1.4. в срок, установленный  п.5.1.1. настоящего Договора, предоставить Исполнителю возможность проверки готовности внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей и оборудования Объекта  к подключению (технологическому присоединению) и приёму ресурсов;

5.1.5. произвести промывку и дезинфекцию водопроводных сетей и сооружений перед осуществлением работ  по присоединению до получения результатов анализов качества воды, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям;

5.1.6. вносить плату за подключение (технологическое присоединение) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в сроки, установленные п.6.3. к настоящего Договора;

5.1.7. в течение 3 дней с момента приостановки работ по проектированию или строительству Объекта либо выявления факта невозможности завершения строительства Объекта в установленный срок, уведомить Исполнителя и согласовать с ним изменение сроков готовности Объекта к подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения;

5.1.8. в случае принятия решения о прекращении работ по проектированию или строительству Объекта в течение  3 дней со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Исполнителя и согласовать с ним порядок возмещения понесённых им затрат;

5.1.9. в связи с передачей прав застройки Заказчиком другому юридическому и/или физическому лицу направить предложение Исполнителю о замене контрагента Исполнителя по настоящему Договору;

5.1.10. представить Исполнителю один экземпляр раздела утверждённой в установленном порядке проектной документации, в котором содержатся сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

5.1.11. в случае внесения изменений в проектную документацию на строительство  или реконструкцию Объекта, влекущих изменение размера нагрузки ресурса, потребляемого Объектом, установленного п. 1.3. настоящего Договора, в течение 5 дней  со дня возникновения необходимости увеличении заявленной нагрузки ресурса, направить Исполнителю письменное обращение об изменении указанного размера нагрузки ресурса;

5.1.12. обеспечить функционирование Объекта таким образом, чтобы он  не потреблял нагрузку, превышающую заявленную и предусмотренную п. 1.3. настоящего Договора;

5.1.13. до начала подачи ресурсов в установленном порядке получить разрешение на ввод в эксплуатацию Объекта, представить Исполнителю исполнительную документацию по построенным или реконструированным сетям инженерно-технического обеспечения, заключить договор на отпуск воды, приём сточных вод с Исполнителем. Пользование присоединением при отсутствии такого договора является самовольным.

5.2. Заказчик вправе:

5.2.1. обратиться к Исполнителю с предложением об изменении сроков подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения;

5.2.2. в течение 10 рабочих дней со дня заявления соответствующего требования получить от Исполнителя информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим Договором мероприятий;

5.2.3. заключить с Исполнителем договор на осуществление технического надзора за выполнением мероприятий по фактическому присоединению Объекта к системе коммунальной инфраструктуры.

5.2.4. получать информацию о ходе выполнения предусмотренных настоящим договором мероприятий по подготовке системы коммунальной инфраструктуры к подключению (технологическому присоединению) Объекта.

5.3. Заказчик и Исполнитель имеют иные права и несут иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Порядок расчётов по Договору

6.1. Плата за подключение (технологическое присоединение)  к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения по настоящему Договору составляет 20 656 318,16 (двадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста восемнадцать рублей шестнадцать копеек), в том числе НДС 18% – 3 150 963,79 (три миллиона сто пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят три рубля семьдесят девять копеек).

6.2. Плата за подключение рассчитана на основании тарифа на подключение (технологическое присоединение), установленного Постановлением Администрации г. Иркутска от 23 июля 2012 г. №031-06-1535/2.

6.3. Заказчик обязан внести плату, указанную в пункте 6.1. настоящего Договора, на расчетный счет Исполнителя в следующем порядке:

- 3 098 447,72 рублей (15 % платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты заключения настоящего Договора;

- 10 328 159,08 рублей (50 % за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 90 дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического подключения;

- 7 229 711,36 рублей (35 % платы за подключение (технологическое присоединение) вносится в течение 15 дней с даты подписания сторонами акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, но не позднее выполнения условий подключения.

В случае если сроки фактического присоединения Объекта Заказчика не соблюдаются в связи с действиями (бездействием) Заказчика, и Исполнитель выполнил все необходимые мероприятия для создания технической возможности для подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по подключению (технологическому присоединению), оставшаяся доля платы за подключение (технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического присоединения), указанного в настоящем Договоре.

6.4. Обязательство Заказчика по оплате подключения (технологического присоединения) считается исполненным с момента зачисления денежных средств в соответствии с пунктом 6.3. настоящего Договора на расчетный счет Исполнителя.

6.5. Плата за работы по присоединению внутриплощадочных и/или внутридомовых сетей Объекта в точке/точках подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения в состав платы за подключение (технологическое присоединение) не включена.

6.6. Изменение размера платы за подключение (технологическое присоединение) возможно по соглашению сторон в случае изменения Условий подключения, а также в случае изменения нагрузки, указанной в пункте 1.3 настоящего Договора, местоположения точки/точек подключения (технологического присоединения) и требований к строительству (реконструкции) сетей водоснабжения и/или водоотведения. При этом порядок оплаты устанавливается соглашением Сторон в соответствии с требованиями, установленными Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

7. Условия расторжения Договора и  ответственность Сторон.

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно во внесудебном порядке:

а)  по письменному соглашению Сторон;

б)  по инициативе Заказчика путем письменного уведомления Исполнителя за месяц до предполагаемой даты расторжения, в том числе в случае прекращения строительства (реконструкции, модернизации) Объекта, изъятия земельного участка, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов;

в)  по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления противоположной Стороны за месяц до предполагаемой даты расторжения, если другая Сторона совершит существенное нарушение условий настоящего договора и это нарушение не будет устранено в течение 20 рабочих дней с даты получения письменного уведомления о данном нарушении. Существенным признается нарушение настоящего договора одной Стороной, которое влечет для другой Стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении настоящего Договора.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате настоящего Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 2-кратной ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на день предъявления соответствующего требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При нарушении Заказчиком сроков оплаты более чем на 5 рабочих дней, по сравнению со сроками, установленными Приложением № 2 к настоящему Договору (внесение частичного платежа не является надлежащим исполнением обязательств по оплате), Исполнитель имеет право отказать Заказчику в подключении Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения, направив Заказчику соответствующее уведомление. В случае, если в течение 20 календарных дней с момента получения такого уведомления указанные нарушения не будут устранены, Заказчик признаёт право Исполнителя расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

В случае расторжения настоящего договора Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически понесённые им расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить обязательства по настоящему договору, стороны освобождаются от исполнения обязательств по договору до прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы. При этом сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 24 часов со времени наступления обстоятельств непреодолимой силы уведомить или предпринять все действия для уведомления другой стороны о случившемся с подробным описанием создавшихся условий, а также уведомить другую сторону о прекращении обстоятельств непреодолимой силы.

8. Порядок исполнения Договора

8.1. Исполнитель осуществляет фактическое подключение (технологическое присоединение) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения при условии выполнения Заказчиком Условий подключения и внесения платы за подключение (технологическое присоединение) в размере и в сроки, которые установлены пунктами 6.1. и 6.3. настоящего Договора.

8.2. Объект считается подключенным к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения с даты подписания Сторонами Акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта, подтверждающего выполнение Сторонами Условий подключения и всех иных обязательств по настоящему Договору, и Акта о разграничении балансовой принадлежности.

8.3. Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта и Акт о разграничении балансовой принадлежности подписываются сторонами в течение 5 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения) Объекта к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения.

8.4. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод в соответствии с Условиями подключения осуществляется Исполнителем при выполнении Заказчиком следующих условий:

а) получение Заказчиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию;

б) подписание сторонами Акта о подключении (технологическом присоединении) Объекта;

в) заключение между Исполнителем  и Заказчиком договора на отпуск питьевой воды (водоснабжение) и прием сточных вод (оказания услуг водоотведения).

9. Разрешение споров

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, связанные с исполнением настоящего Договора, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

9.2. Претензия, направляемая по адресу Стороны, указанному в реквизитах настоящего Договора, должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора, разногласий;

в) сведения об Объекте (Объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на Объект (Объекты), которым обладает Сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

9.3. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих дней с даты ее поступления обязана ее рассмотреть и дать ответ.

9.4. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

9.5. В случае недостижения Сторонами соглашения спор и разногласия, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

10.1. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих сторон.

10.2. В случае изменения наименования, места нахождения или банковских реквизитов одной из Сторон она обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных обстоятельств любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

10.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами своих обязательств.

10.4. Стороны вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам при условии письменного согласия каждой из Сторон.

10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Условия подключения № 21-О от 12.02.2014 – Приложение №1.

- Перечень мероприятий по подключению (технологическому присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения – Приложение № 2.

- Размер платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения – Приложение № 3.

10. Адреса, реквизиты и подписи  Сторон

| Исполнитель | Заказчик |
| --- | --- |
| Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г. Иркутска (МУП «Водоканал» г. Иркутска) Юридический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Станиславского, 2 ИНН 3807000276 / КПП 381150001 р/с 4070 2810 2180 2000 6826 к/с 3010 1810 9000 0000 0607 в Байкальском банке СБ РФ г. Иркутск БИК 042520607 ОКПО 03268542 ОГРН 1033801541905 | Муниципальное унитарное предприятие «Управление капитального строительства города Иркутска» Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ - Батора,13 тел. (3952) 728-944, факс (3952) 728-947 ИНН 3808084230 / КПП 380801001 р/с 40702810618350104807 Байкальский банк Сбербанка РФ г. Иркутск БИК 042520607 к/с 30101810900000000607 ОГРН 1023801020253 |
| Директора _______________________С. Л. Винарский «___» _________________ 2014 г. | Начальник _______________________ Е.В. Савченко «______»________________ 2014 г. М.П. |

Приложение № 2 к Договору о подключении (технологическом присоединении)

к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения

№______ от «__»________2014 г.

Перечень мероприятий по подключению (технологическому

присоединению) к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Состав мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия Исполнителя |
| 1. | Строительство напорных трубопроводов от КНС-5А до камеры гашения по ул. Звездинская | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 2. | Строительство напорного трубопровода от КНС-4 до Иркутного моста | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 3. | Строительство дюкера напорного трубопровода от КНС-4 через р. Иркут | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 4. | Строительство напорного трубопровода КНС-4 от дюкера через р. Иркут до КОС левого берега | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 5. | Строительство самотечного коллектора по ул. Сергеева от Мельниковского рынка до ул. Левый берег Каи | Выполнение СМР | 2014 |
| 6. | Строительство разгрузочного коллектора от эстакады до КНС-7 | Выполнение СМР | 2014 |
| 7. | Строительство разгрузочного коллектора Академгородка | Выполнение СМР | 2014 |
| 8. | Строительство КНС-7Б | Разработка ПСД | 2014 |
| 9. | Строительство канализационной насосной станции КНС – 5 | Выполнение СМР | 2014 |
| 10. | Строительство канализационной насосной станции КНС – 5 а | Выполнение СМР | 2014 |
| 11. | Реконструкция КНС-20А с увеличением мощностей | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 12. | Строительство канализационного коллектора по ул. Радищева | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 13. | Строительство канализационного коллектора по ул. Баррикад | Выполнение СМР | 2014 |
| 14. | Строительство канализационного коллектора по ул. Напольная от ул. Слюдянской до ул. Ленской | Выполнение СМР | 2014 |
| 15. | Строительство канализационной насосной станции КНС – 3 | Выполнение СМР | 2014 |
| 16. | Строительство самотечного коллектора по ул. Партизанской, ул. Лыткина, ул. Пискунова до ул. К. Либнехта | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 17. | Реконструкция КНС-12 с увеличением мощности и строительство второй нитки напорного трубопровода | Выполнение СМР | 2014 |
| 18. | Строительство водопровода по ул. Улан-Баторская от ул. Лермонтова до микрорайона Университетский | Выполнение СМР | 2014 |
| 19. | Реконструкция ВНС "Звездинская" | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 20. | Строительство водопровода по ул. Рабочего Штаба от ул. Шевцова до ул. Марии Цукановой | Выполнение СМР | 2014 |
| 21. | Строительство дюкера водопровода через р. Ушаковка | Выполнение СМР | 2014 |
| 22. | Строительство водопровода по ул. Депутатской от ул. Зверева до ул. Пискунова | Выполнение СМР | 2014 |
| 23. | Строительство водопровода по ул. Лыткина от ул. Красноярская до ул. Красноказачья | Выполнение СМР | 2014 |
| 24. | Строительство кольцевогго водопровода по ул. Цимлянской, ул. Зверева от ул. Трудовой до ул. Байкальской и далее по ул. Донской от ул. К. Либнехта до ул. Зверева | Выполнение СМР | 2014 |
| 25. | Строительство водовода от ВНС 5-е Сооружение до микрорайона Солнечный | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 26. | Строительство водовода от Релейного завода до Гормолзавода | Разработка ПСД, выполнение СМР | 2014 |
| 27. | Строительство водовода в Ленинский район от ершовского водозабора до ВНС 9-й Советский переулок (1 этап проведение проектно-изыскательных работ и разработка проектно-сметной документации) | 1 этап проведение проектно-изыскательных работ и разработка проектно-сметной документации | 2014 |
| 28. | Строительство водовода от ул. Розы Люксембург до ул. Блюхера | Разработка ПСД | 2014 |
| 29. | Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту: "Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега" | Выполнение СМР | 2014 |
| 30 . | Разработка ПСД и проведение экспертизы по объекту: "Строительство и реконструкция канализационных очистных сооружений левого берега" | Выполнение СМР | 2014 |
| 31. | Строительство КНС Нижнего бьефа с самотечными и напорными трубопроводами | Корректировка ПСД | 2014 |
| 32. | Проектирование и строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельного участка Заказчика в рамках исполнения договоров технологического присоединения |  | 2014 |
| II. Мероприятия Заказчика |
| 1. | Строительство сетей водоснабжения и/или водоотведения от точки/точек подключения на границе земельного участка Заказчика до Объекта капитального строительства согласно Приложению №1 к настоящему Договору |  | В течение срока действия настоящих условий подключения |

| Директора _______________________С. Л. Винарский «___» _________________ 2014 г. | Начальник _______________________ Е.В. Савченко «______»________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 3 к Договору о подключении (технологическом присоединении)

к централизованным системам водоснабжения и/или водоотведения

№______от «__» _________ 2014 г.

Р А З М Е Р платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

Плата за подключение (технологическое присоединение) по договору от "___" _________ 2014 г. № _________ составляет 20 656 318,16 (двадцать миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч триста восемнадцать рублей шестнадцать копеек), в том числе НДС 18% – 3 150 963,79 (три миллиона сто пятьдесят тысяч девятьсот шестьдесят три рубля семьдесят девять копеек), и определена путем произведения:

действующего тарифа на подключение в размере:

водоснабжение – 909 212,57 руб. без учета НДС;

водоотведение – 1 037 885,44 руб. без учета НДС;

очистка сточных вод – 246 555,42 руб. без учета НДС.,

установленного Постановлением Администрации г. Иркутска от 23 июля 2012 г. №031-06-1535/2	;

и подключаемой нагрузки в точке (точках) подключения в размере:

водоснабжение – 7,98 м3/час;

водоотведении –     7,98 м3/час;

очистка сточных вод – 7,98 м3/час.

| Директора _______________________С. Л. Винарский «___» _________________ 2014 г. | Начальник _______________________ Е.В. Савченко «______»________________ 2014 г. М.П. |
| --- | --- |